**ГЛАВА**

Талдомского городского округа Московской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 28.12.2022 № 2155

Об утверждении муниципальной

программы Талдомского городского

округа Московской области

«Строительство объектов социальной

инфраструктуры» на 2023-2027 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Талдомского городского округа, зарегистрированного в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области 24.12.2018г. № RU 503650002018001, руководствуясь Постановлением Главы Талдомского городского округа Московской области от 20.11.2018 № 2173 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Талдомского городского округа» (в ред. от 12.01.2022 № 14), Постановлением Главы Талдомского городского округа Московской области от 07.11.2022 № 1776 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Талдомского городского округа Московской области»,

постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу Талдомского городского округа Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года.

3. Отделу информационного обеспечения администрации Талдомского городского округа Московской области (начальник Иванов М.И.) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Талдомского городского округа Московской области в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Талдомского городского округа Московской области В.Ю. Барютина.

Глава Талдомского городского округа

Московской области Ю.В. Крупенин

Приложение №1

к постановлению главы Талдомского

городского округа Московской области

от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2022г. №\_\_\_

**Муниципальная программа Талдомского городского округа Московской области**

**«Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы**

**1. Паспорт муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации Талдомского городского округа Московской области Барютин В.Ю. | | | | | | |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация Талдомского городского округа Московской области | | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения Талдомского городского округа объектами социального назначения | | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Краткая характеристика подпрограмм | | | | | | |
| [2](#sub_1011). Строительство (реконструкция) объектов культуры | [2](file:///\\10.18.120.10\minstroy\Управление%20бюджетных%20инвестиций%20и%20государственных%20программ\10.%20МУНИЦИПАЛЬНЫЕ%20ПРОГРАММЫ%20ШАБЛОН%2023-27\Мун.программа_23.docx#sub_1011). Создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения Талдомского городского округа путем строительства (реконструкции) объектов сферы культуры и образовательных организаций сферы культуры. | | | | | | |
| [3](#sub_1012). Строительство (реконструкция) объектов образования | [3](#sub_1012). Обеспечение населения объектами образования. Развитие инфраструктуры системы образования, повышение качества предоставления образовательных услуг. Развитие сети организаций дошкольного образования, в том числе создание новых и развитие уже имеющихся объектов дошкольного образования. | | | | | | |
| [5](#sub_1014). Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта | [5](#sub_1014). Создание условий для физического развития и привлечения к занятиям спортом населения путем строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта. Повышение обеспеченности жителей Талдомского городского округа объектами спортивной инфраструктуры. | | | | | | |
| [6](#sub_1015). Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного и жилого назначения | [6](#sub_1015). Создание объектов административно-общественного и жилого назначения. | | | | | | |
| [7](#sub_1016). Обеспечивающая подпрограмма | [7](#sub_1016). Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления. | | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2. Подпрограмма 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры»

2.1. Перечень мероприятий подпрограммы 2

«Строительство (реконструкция) объектов культуры»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный  за выполнение мероприятия |
| 2023 год | | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01.  Организация строительства (реконструкции) объектов культуры |  | Итого: | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| 1.1 | Мероприятие 01.01.  Строительство (реконструкция) объектов культуры муниципальной собственности |  | Итого: | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
|  | Введены в эксплуатацию объекты культуры муниципальной собственности, единиц | х | х | Всего | Итого 2023 год | | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| I | | | | II | | | III | | | | IV |
| 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| 1.2 | Мероприятие 01.02.  Строительство (реконструкция) объектов культуры за счет средств местного бюджета\* |  | Итого: | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  0 |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие А1. Культурная среда |  | Итого: | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Мероприятие А1.01.  Строительство (реконструкция) объектов культуры |  | Итого: | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Введены в эксплуатацию объекты культуры, единиц | х | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам : | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| I | | | | II | | | III | | | IV | | |  |
|  |  |  | | | |  | | |  | | |  | | |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие А1.02. Строительство (реконструкция) школ искусств |  | Итого: | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Введены в эксплуатацию школы искусств, единиц | х | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| I | | | II | | | | III | | | IV | | |
|  |  |  | | |  | | | |  | | |  | | |  |  |  |  |
| 2.3 | Мероприятие А1.03.  Развитие сети учреждений культурно-досугового типа |  | Итого: | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Введены в эксплуатацию объекты культурно-  досугового типа, единиц | х | х | Всего | Итого 2023 год | | | В том числе  по кварталам: | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| I | | | | II | | | III | | IV | |
|  |  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 2 | | Итого: | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

\* данная строка заполняется только в случае выделения дополнительных средств из бюджета муниципального образования Московской области (ЦСР 18 Х ХХ 7ХХХХ) на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства, предусмотренных основным мероприятием А1. Федеральный проект «Культурная среда», вне рамок заключенного соглашения с Министерством строительного комплекса Московской области.

2.2. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований

Московской области и адресный перечень объектов муниципальной собственности,

на которые предоставляется субсидия бюджетам муниципальных образований Московской области

2.2.1. Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области либо финансирование которых осуществляется за счет средств муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием А1.01 подпрограммы 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры» государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

на 2023-2027 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наиме-нование объекта, адрес объекта | Мощность/  прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ  в соответствии  с классификатором работ | Сроки проведения работ\*\* | Открытие объекта/ завершение работ \*\* | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ  (тыс. руб.) | Профинан-сировано  на 01.01.2023  (тыс. руб.)\*\*\* | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий  из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости  до ввода  в эксплуатацию объекта капитального строительства/  до завершения работ  (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Муниципальное образование 1 | Х | Х | Х | Х | Х |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджетов мун.образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1 | Объект 1 |  |  |  |  |  |  | Итого по объекту: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Х | Х | в том числе | Х | Х | Х | Х | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Х | Х | кроме того: | Х | Х | Х | Х | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего по перечню | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нераспределенный остаток | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  0  0 |
| Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по мероприятию | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кроме того: | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов строительства/реконструкции | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых |  |  |  |  |  |  |
| открываемых |  |  |  |  |  |  |

\*\* Графа 5 заполняется в формате «дд.мм.гг. – дд.мм.гг.», графа 6 заполняется в формате «дд.мм.гг.».

\*\*\* Год начала реализации соответствующего мероприятия государственной программы Московской области. При формировании адресных перечней на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов указывается сумма, сложившаяся на 01.01.2023 года.

.2.2. Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области либо финансирование которых осуществляется за счет средств муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием А1.02 подпрограммы 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры» государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

на 2023-2027 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наиме-нование объекта, адрес объекта | Мощность/  прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ  в соответствии  с классификатором работ | Сроки проведения работ\*\* | Открытие объекта/ завершение работ\*\* | Предельная стоимость объекта капитального строительства/ работ  (тыс. руб.) | Профинан-сировано  на 01.01.2023  (тыс. руб.)\*\*\* | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий  из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости  до ввода  в эксплуатацию объекта капитального строительства/  до завершения работ  тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Муниципальное образование 1 | Х | Х | Х | Х | Х |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1 | Объект 1 |  |  |  |  |  |  | Итого по объекту: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Х | Х | в том числе | Х | Х | Х | Х | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Х | Х | кроме того: | Х | Х | Х | Х | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего по перечню | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Нераспределенный остаток | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0Всего по мероприятию | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кроме того: | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов строительства/реконструкции | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых |  |  |  |  |  |  |
| открываемых |  |  |  |  |  |  |

\*\* Графа 5 заполняется в формате «дд.мм.гг. – дд.мм.гг.», графа 6 заполняется в формате «дд.мм.гг.».

\*\*\* Год начала реализации соответствующего мероприятия государственной программы Московской области. При формировании адресных перечней на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов указывается сумма, сложившаяся на 01.01.2023 года.

2.2.3. Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области либо финансирование которых осуществляется за счет средств муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием А1.03 подпрограммы 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры» на 2023-2027 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наиме-нование объекта, адрес объекта | Мощность/  прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ  в соответствии  с классификатором работ | Сроки проведения работ \*\* | Открытие объекта/ завершение работ\*\* | Предельная стоимость объекта капитального строительства/ работ  (тыс. руб.) | Профинан-сировано  на 01.01.2023  (тыс. руб.) \*\*\* | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий  из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости  до ввода  в эксплуатацию объекта капитального строительства/  до завершения работ  (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Муниципальное образование 1 | Х | Х | Х | Х | Х |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1 | Объект 1 |  |  |  |  |  |  | Итого по объекту: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Х | Х | в том числе | Х | Х | Х | Х | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Х | Х | кроме того: | Х | Х | Х | Х | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего по перечню | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нераспределенный остаток | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по мероприятию | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кроме того: | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов строительства/реконструкции | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых |  |  |  |  |  |  |
| открываемых |  |  |  |  |  |  |

\*\* Графа 5 заполняется в формате «дд.мм.гг. – дд.мм.гг.», графа 6 заполняется в формате «дд.мм.гг.».

\*\*\* Год начала реализации соответствующего мероприятия государственной программы Московской области. При формировании адресных перечней на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов указывается сумма, сложившаяся на 01.01.2023 года.

2.3. Адресный перечень объектов строительства, реконструкции муниципальной собственности, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области, предусмотренных мероприятием 01.01 подпрограммы 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наиме-нование объекта, адрес объекта | Мощность/  прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ  в соответствии  с классификатором работ | Сроки проведения работ\*\* | Открытие объекта/ завершение работ \*\* | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ  (тыс. руб.) | Профинан-сировано  на 01.01.2023  (тыс. руб.)\*\*\* | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий  из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости  до ввода  в эксплуатацию объекта капитального строительства/  до завершения работ  (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Муниципальное образование 1 | Х | Х | Х | Х | Х |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1 | Объект 1 |  |  |  |  |  |  | Итого по объекту: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего по перечню | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего по мероприятию | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов строительства/реконструкции | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых |  |  |  |  |  |  |
| открываемых |  |  |  |  |  |  |

\*\* Графа 5 заполняется в формате «дд.мм.гг. – дд.мм.гг.», графа 6 заполняется в формате «дд.мм.гг.».

\*\*\* Год начала реализации соответствующего мероприятия государственной программы Московской области. При формировании адресных перечней на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов указывается сумма, сложившаяся на 01.01.2023 года.

3. Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

3.1. Перечень мероприятий подпрограммы 3

«Строительство (реконструкция) объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный  за выполнение мероприятия |
| 2023 год | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01  Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования |  | Итого: | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
|  |  |  | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| 1.1 | Мероприятие 01.01  Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций |  | Итого: | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования, единиц | х | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам : | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| I | | | | | II | | | III | | | | IV | | | |  |
|  |  |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 01.02. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой |  | Итого: | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Введены в эксплуатацию объекты дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой, единиц | х | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| I | | | II | | | | | III | | | | IV | | | |  |
|  |  |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 01.05  Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования муниципальной собственности |  | Итого: | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования муниципальной собственности, единиц | х | х | Всего | Итого 2023 год | | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| I | | | II | | | | | III | | | | IV | | |
|  |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 02 Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования |  | Итого: | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| 2.1 | Мероприятие 02.02  Строительство (реконструкция) объектов общего образования муниципальной собственности |  | Итого: | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Введены в эксплуатацию объекты общего образования муниципальной собственности, единиц | х | х | Всего | Итого 2023 год | | | В том числе  по кварталам: | | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| I | | | | | II | | | | III | | | | IV |
|  |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 02.03  Капитальные вложения  в объекты общего образования |  | Итого: | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Введены в эксплуатацию объекты общего образования, единиц | х | х | Всего | Итого 2023 год | | | В том числе  по кварталам: | | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| I | | | | | II | | | | III | | | | IV |
|  |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Мероприятие 02.04. Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения |  | Итого: | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Введены в эксплуатацию объекты общего образования в целях обеспечения односменного режима обучения, единиц | х | х | Всего | Итого 2023 год | | | В том числе  по кварталам: | | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| I | | | | | II | | | | III | | | | IV |
|  |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Мероприятие 02.05  Капитальные вложения в объекты общего образования в целях синхронизации с жилой застройкой |  | Итого: | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Введены в эксплуатацию объекты общего образования в целях синхронизации с жилой застройкой, единиц | х | х | Всего | Итого 2023 год | | | В том числе  по кварталам: | | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| I | | | | | II | | | | III | | | | IV |
|  |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Мероприятие 02.08 Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств местного бюджета\* |  | Итого: | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Мероприятие 02.09  Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором за счет средств местного бюджета\* |  | Итого: | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Основное мероприятие 03  Организация строительства (реконструкции) объектов дополнительного образования |  | Итого: | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| 3.1 | Мероприятие 03.01  Строительство (реконструкция) объектов дополнительного образования муниципальной собственности |  | Итого: | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Введены в эксплуатацию учреждения дополнительного образования муниципальной собственности, единиц | х | х | Всего | Итого 2023 год | | В том числе  по кварталам: | | | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| I | | | | | II | | | | III | | | | IV | |
|  |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | |  |  |  |  |
| 3.2 | Мероприятие 03.02  Капитальные вложения в объекты дополнительного образования |  | Итого: | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Введены в эксплуатацию учреждения дополнительного образования, единиц | х | х | Всего | Итого 2023 год | | | В том числе  по кварталам: | | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| I | | | | | II | | | | III | | | | IV |
| 0 | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Основное мероприятие Е1. Современная школа |  | Итого: | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Мероприятие Е1.01 Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях |  | Итого: | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Введены в эксплуатацию объекты общего образования в рамках реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах РФ, новых мест в общеобразовательных организациях, единиц | х | х | Всего | Итого 2023 год | | | В том числе  по кварталам: | | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| I | | | | | II | | | | III | | | | IV |
|  |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Мероприятие Е1.02  Модернизация инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации объектов муниципальной собственности |  | Итого: |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | х |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Введены в эксплуатацию объекты общего образования в рамках реализации мероприятий по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации, единиц | х | х | Всего | Итого 2023 год | | | В том числе  по кварталам: | | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| I | | | | | II | | | | III | | | | IV |
|  |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Мероприятие Е1.04 Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором |  | Итого: | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Введены в эксплуатацию объекты для создания дополнительных мест  в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся вызванным демографическим фактором, единиц | х | х | Всего | Итого 2023 год | | | В том числе  по кварталам: | | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| I | | | | | II | | | | III | | | | IV |
|  |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие Р2. Содействие занятости |  | Итого: | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| 5.1 | Мероприятие Р2.01  Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |  | Итого: | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования с ясельными группами, единиц | х | х | Всего | Итого 2023 год | | | В том числе  по кварталам: | | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| I | | | | | II | | | | III | | | | IV |
|  |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 3 | | Итого: |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | х |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

\* данная строка заполняется только в случае выделения дополнительных средств из бюджета муниципального образования Московской области (ЦСР 18 Х ХХ 7ХХХХ) на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства, предусмотренных основным мероприятием Е1. Федеральный проект «Современная школа», вне рамок заключенного соглашения   
с Министерством строительного комплекса Московской области:

мероприятие 02.08 - Е1.01;

мероприятие 02.09 - Е1.04.

3.2. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований

Московской области и адресный перечень объектов муниципальной собственности,

на которые предоставляется субсидия бюджетам муниципальных образований Московской области

3.2.1. Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области либо финансирование которых осуществляется за счет средств муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 01.01 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

на 2023-2027 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наимено-вание объекта, адрес объекта | Мощность/  прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ  в соответствии  с классификатором работ | Сроки проведе-ния работ\*\* | Открытие объекта/  завершение работ\*\* | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ  (тыс. руб.) | Профинан-сировано  на 01.01.2023  (тыс. руб.)\*\*\* | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий  из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости  до ввода  в эксплуатацию объекта капитального строительства/  до завершения работ  (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Муниципальное образование 1 | Х | Х | Х | Х | Х |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1 | Объект 1 |  |  |  |  |  |  | Итого по объекту: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Х | Х | в том числе | Х | Х | Х | Х | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Х | Х | кроме того: | Х | Х | Х | Х | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего по перечню | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нераспределенный остаток | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  0 |
| Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по мероприятию | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  0  0 |
| Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кроме того: | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  0 |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов строительства/реконструкции | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых |  |  |  |  |  |  |
| открываемых |  |  |  |  |  |  |

\*\* Графа 5 заполняется в формате «дд.мм.гг. – дд.мм.гг.», графа 6 заполняется в формате «дд.мм.гг.».

\*\*\* Год начала реализации соответствующего мероприятия государственной программы Московской области. При формировании адресных перечней на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов указывается сумма, сложившаяся на 01.01.2023 года.

3.2.2. Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области либо финансирование которых осуществляется за счет средств муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 01.02 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наимено-вание объекта, адрес объекта | Мощность/  прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ  в соответствии  с классификатором работ | Сроки проведе-ния работ\*\* | Открытие объекта/  завершение работ\*\* | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ  (тыс. руб.) | Профинан-сировано  на 01.01.2023  (тыс. руб.)\*\*\* | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий  из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости  до ввода  в эксплуатацию объекта капитального строительства/  до завершения работ  (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Муниципальное образование 1 | Х | Х | Х | Х | Х |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1 | Объект 1 |  |  |  |  |  |  | Итого по объекту: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Х | Х | в том числе | Х | Х | Х | Х | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Х | Х | кроме того: | Х | Х | Х | Х | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего по перечню | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нераспределенный остаток | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  0 |
| Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по мероприятию | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  0  0 |
| Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кроме того: | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  0 |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов строительства/реконструкции | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых |  |  |  |  |  |  |
| открываемых |  |  |  |  |  |  |

\*\* Графа 5 заполняется в формате «дд.мм.гг. – дд.мм.гг.», графа 6 заполняется в формате «дд.мм.гг.».

\*\*\* Год начала реализации соответствующего мероприятия государственной программы Московской области. При формировании адресных перечней на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов указывается сумма, сложившаяся на 01.01.2023 года.

3.2.3. Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области либо финансирование которых осуществляется за счет средств муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 02.03 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наимено-вание объекта, адрес объекта | Мощность/  прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ  в соответствии  с классификатором работ | Сроки проведе-ния работ\*\* | Открытие объекта/завершение работ\*\* | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ  (тыс. руб.) | Профинан-сировано  на 01.01.2023  (тыс. руб.)\*\*\* | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий  из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости  до ввода  в эксплуатацию объекта капитального строительства/  до завершения работ  (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Муниципальное образование 1 | Х | Х | Х | Х | Х |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1 | Объект 1 |  |  |  |  |  |  | Итого по объекту: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Х | Х | в том числе | Х | Х | Х | Х | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Х | Х | кроме того: | Х | Х | Х | Х | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего по перечню | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нераспределенный остаток | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  0 |
| Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по мероприятию | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  0  0 |
| Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кроме того: | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  0 |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов строительства/реконструкции | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых |  |  |  |  |  |  |
| открываемых |  |  |  |  |  |  |

\*\* Графа 5 заполняется в формате «дд.мм.гг. – дд.мм.гг.», графа 6 заполняется в формате «дд.мм.гг.».

\*\*\* Год начала реализации соответствующего мероприятия государственной программы Московской области. При формировании адресных перечней на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов указывается сумма, сложившаяся на 01.01.2023 года.

3.2.4. Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области либо финансирование которых осуществляется за счет средств муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 02.04 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наимено-вание объекта, адрес объекта | Мощность/  прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ  в соответствии  с классификатором работ | Сроки проведе-ния работ\*\* | Открытие объекта/завершение работ\*\* | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ  (тыс. руб.) | Профинан-сировано  на 01.01.2023  (тыс. руб.)\*\*\* | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий  из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости  до ввода  в эксплуатацию объекта капитального строительства/  до завершения работ  (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Муниципальное образование 1 | Х | Х | Х | Х | Х |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1 | Объект 1 |  |  |  |  |  |  | Итого по объекту: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Х | Х | в том числе | Х | Х | Х | Х | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Х | Х | кроме того: | Х | Х | Х | Х | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего по перечню | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нераспределенный остаток | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  0 |
| Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по мероприятию | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  0  0 |
| Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кроме того: | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  0 |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов строительства/реконструкции | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых |  |  |  |  |  |  |
| открываемых |  |  |  |  |  |  |

\*\* Графа 5 заполняется в формате «дд.мм.гг. – дд.мм.гг.», графа 6 заполняется в формате «дд.мм.гг.».

\*\*\* Год начала реализации соответствующего мероприятия государственной программы Московской области. При формировании адресных перечней на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов указывается сумма, сложившаяся на 01.01.2023 года.

3.2.5. Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области либо финансирование которых осуществляется за счет средств муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 02.05 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наимено-вание объекта, адрес объекта | Мощность/  прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ  в соответствии  с классификатором работ | Сроки проведе-ния работ\*\* | Открытие объекта/  завершение работ\*\* | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ  (тыс. руб.) | Профинан-сировано  на 01.01.2023  (тыс. руб.)\*\*\* | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий  из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости  до ввода  в эксплуатацию объекта капитального строительства/  до завершения работ  (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Муниципальное образование 1 | Х | Х | Х | Х | Х |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1 | Объект 1 |  |  |  |  |  |  | Итого по объекту: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Х | Х | в том числе | Х | Х | Х | Х | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Х | Х | кроме того: | Х | Х | Х | Х | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего по перечню | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нераспределенный остаток | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  0 |
| Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по мероприятию | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  0  0 |
| Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кроме того: | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  0 |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов строительства/реконструкции | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых |  |  |  |  |  |  |
| открываемых |  |  |  |  |  |  |

\*\* Графа 5 заполняется в формате «дд.мм.гг. – дд.мм.гг.», графа 6 заполняется в формате «дд.мм.гг.».

\*\*\* Год начала реализации соответствующего мероприятия государственной программы Московской области. При формировании адресных перечней на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов указывается сумма, сложившаяся на 01.01.2023 года.

3.2.6. Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области либо финансирование которых осуществляется за счет средств муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 03.02 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

на 2023-2027 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наимено-вание объекта, адрес объекта | Мощность/  прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ  в соответствии  с классификатором работ | Сроки проведе-ния работ\*\* | Открытие объекта/завершение работ\*\* | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ  (тыс. руб.) | Профинан-сировано  на 01.01.2023  (тыс. руб.)\*\*\* | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий  из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости  до ввода  в эксплуатацию объекта капитального строительства/  до завершения работ  (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Муниципальное образование 1 | Х | Х | Х | Х | Х |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1 | Объект 1 |  |  |  |  |  |  | Итого по объекту: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Х | Х | в том числе | Х | Х | Х | Х | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Х | Х | кроме того: | Х | Х | Х | Х | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего по перечню | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Нераспределенный остаток | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по мероприятию | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кроме того: | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов строительства/реконструкции | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых |  |  |  |  |  |  |
| открываемых |  |  |  |  |  |  |

\*\* Графа 5 заполняется в формате «дд.мм.гг. – дд.мм.гг.», графа 6 заполняется в формате «дд.мм.гг.».

\*\*\* Год начала реализации соответствующего мероприятия государственной программы Московской области. При формировании адресных перечней на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов указывается сумма, сложившаяся на 01.01.2023 года.

3.2.7. Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области либо финансирование которых осуществляется за счет средств муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием Е1.01 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наимено-вание объекта, адрес объекта | Мощность/  прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ  в соответствии  с классификатором работ | Сроки проведе-ния работ\*\* | Открытие объекта/завершение работ\*\* | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ  (тыс. руб.) | Профинан-сировано  на 01.01.2023  (тыс. руб.)\*\*\* | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий  из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости  до ввода  в эксплуатацию объекта капитального строительства/  до завершения работ  (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Муниципальное образование 1 | Х | Х | Х | Х | Х |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1 | Объект 1 |  |  |  |  |  |  | Итого по объекту: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Х | Х | в том числе | Х | Х | Х | Х | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Х | Х | кроме того: | Х | Х | Х | Х | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего по перечню | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нераспределенный остаток | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по мероприятию | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кроме того: | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области |  |  |  |  |  |  |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов строительства/реконструкции | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых |  |  |  |  |  |  |
| открываемых |  |  |  |  |  |  |

\*\* Графа 5 заполняется в формате «дд.мм.гг. – дд.мм.гг.», графа 6 заполняется в формате «дд.мм.гг.».

\*\*\* Год начала реализации соответствующего мероприятия государственной программы Московской области. При формировании адресных перечней на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов указывается сумма, сложившаяся на 01.01.2023 года.

3.2.8. Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области либо финансирование которых осуществляется за счет средств муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием Е1.02 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наимено-вание объекта, адрес объекта | Мощность/  прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ  в соответствии  с классификатором работ | Сроки проведе-ния работ\*\* | Открытие объекта/завершение работ\*\* | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ  (тыс. руб.) | Профинан-сировано  на 01.01.2023  (тыс. руб.)\*\*\* | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий  из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости  до ввода  в эксплуатацию объекта капитального строительства/  до завершения работ  (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Муниципальное образование 1 | Х | Х | Х | Х | Х |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1 | Объект 1 |  |  |  |  |  |  | Итого по объекту: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Х | Х | в том числе | Х | Х | Х | Х | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Х | Х | кроме того: | Х | Х | Х | Х | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего по перечню | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нераспределенный остаток | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  0  0 |
| Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по мероприятию | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  0  0  0 |
| Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кроме того: | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов строительства/реконструкции | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых |  |  |  |  |  |  |
| открываемых |  |  |  |  |  |  |

\*\* Графа 5 заполняется в формате «дд.мм.гг. – дд.мм.гг.», графа 6 заполняется в формате «дд.мм.гг.».

\*\*\* Год начала реализации соответствующего мероприятия государственной программы Московской области. При формировании адресных перечней на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов указывается сумма, сложившаяся на 01.01.2023 года.

3.2.9. Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области либо финансирование которых осуществляется за счет средств муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием Е1.04 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

на 2023-2027 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наимено-вание объекта, адрес объекта | Мощность/  прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ  в соответствии  с классификатором работ | Сроки проведе-ния работ\*\* | Открытие объекта/завершение работ\*\* | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ  (тыс. руб.) | Профинан-сировано  на 01.01.2023  (тыс. руб.)\*\*\* | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий  из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости  до ввода  в эксплуатацию объекта капитального строительства/  до завершения работ  (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Муниципальное образование 1 | Х | Х | Х | Х | Х |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1 | Объект 1 |  |  |  |  |  |  | Итого по объекту: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Х | Х | в том числе | Х | Х | Х | Х | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Х | Х | кроме того: | Х | Х | Х | Х | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего по перечню | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нераспределенный остаток | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  0  0 |
| Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по мероприятию | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кроме того: | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов строительства/реконструкции | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых |  |  |  |  |  |  |
| открываемых |  |  |  |  |  |  |

\*\* Графа 5 заполняется в формате «дд.мм.гг. – дд.мм.гг.», графа 6 заполняется в формате «дд.мм.гг.».

\*\*\* Год начала реализации соответствующего мероприятия государственной программы Московской области. При формировании адресных перечней на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов указывается сумма, сложившаяся на 01.01.2023 года.

3.2.10. Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области либо финансирование которых осуществляется за счет средств муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием Р2.01 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наимено-вание объекта, адрес объекта | Мощность/  прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ  в соответствии  с классификатором работ | Сроки проведе-ния работ\*\* | Открытие объекта/завершение работ\*\* | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ  (тыс. руб.) | Профинан-сировано  на 01.01.2023  (тыс. руб.)\*\*\* | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий  из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости  до ввода  в эксплуатацию объекта капитального строительства/  до завершения работ  (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Муниципальное образование 1 | Х | Х | Х | Х | Х |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1 | Объект 1 |  |  |  |  |  |  | Итого по объекту: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Х | Х | в том числе | Х | Х | Х | Х | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Х | Х | кроме того: | Х | Х | Х | Х | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего по перечню | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Нераспределенный остаток | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по мероприятию | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кроме того: | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов строительства/реконструкции | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых |  |  |  |  |  |  |
| открываемых |  |  |  |  |  |  |

\*\* Графа 5 заполняется в формате «дд.мм.гг. – дд.мм.гг.», графа 6 заполняется в формате «дд.мм.гг.».

\*\*\* Год начала реализации соответствующего мероприятия государственной программы Московской области. При формировании адресных перечней на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов указывается сумма, сложившаяся на 01.01.2023 года.

3.3.1. Адресный перечень объектов строительства, реконструкции муниципальной собственности, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области, предусмотренных мероприятием 01.05 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наиме-нование объекта, адрес объекта | Мощность/  прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ  в соответствии  с классификатором работ | Сроки проведения работ\*\* | Открытие объекта/ завершение работ \*\* | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ  (тыс. руб.) | Профинан-сировано  на 01.01.2023  (тыс. руб.)\*\*\* | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий  из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости  до ввода  в эксплуатацию объекта капитального строительства/  до завершения работ  (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Муниципальное образование 1 | Х | Х | Х | Х | Х |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1 | Объект 1 |  |  |  |  |  |  | Итого по объекту: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего по перечню | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по мероприятию | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов строительства/реконструкции | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых |  |  |  |  |  |  |
| открываемых |  |  |  |  |  |  |

\*\* Графа 5 заполняется в формате «дд.мм.гг. – дд.мм.гг.», графа 6 заполняется в формате «дд.мм.гг.».

\*\*\* Год начала реализации соответствующего мероприятия государственной программы Московской области. При формировании адресных перечней на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов указывается сумма, сложившаяся на 01.01.2023 года.

3.3.2 Адресный перечень объектов строительства, реконструкции муниципальной собственности, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области, предусмотренных мероприятием 02.02 Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наимено-вание объекта, адрес объекта | Мощность/  прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ  в соответствии  с классификатором работ | Сроки проведе-ния работ\*\* | Открытие объекта/завершение работ\*\* | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ  (тыс. руб.) | Профинан-сировано  на 01.01.2023  (тыс. руб.)\*\*\* | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий  из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости  до ввода  в эксплуатацию объекта капитального строительства/  до завершения работ  (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Муниципальное образование 1 | Х | Х | Х | Х | Х |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1 | Объект 1 |  |  |  |  |  |  | Итого по объекту: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего по перечню | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Нераспределенный остаток | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по мероприятию | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов строительства/реконструкции | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых |  |  |  |  |  |  |
| открываемых |  |  |  |  |  |  |

\*\* Графа 5 заполняется в формате «дд.мм.гг. – дд.мм.гг.», графа 6 заполняется в формате «дд.мм.гг.».

\*\*\* Год начала реализации соответствующего мероприятия государственной программы Московской области. При формировании адресных перечней на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов указывается сумма, сложившаяся на 01.01.2023 года.

4. Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

4.1. Перечень мероприятий подпрограммы 5

«Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный  за выполнение мероприятия |
| 2023 год | | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта |  | Итого: | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| 1.1 | Мероприятие 01.01.  Капитальные вложения в муниципальные объекты физической культуры и спорта за счет средств местного бюджета\* |  | Итого: | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие 01.02.  Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта муниципальной собственности |  | Итого: | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Введены в эксплуатацию объекты физической культуры и спорта муниципальной собственности, единиц | х | х | Всего | Итого 2023 год | | В том числе по кварталам : | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| I | | | | II | | | III | | | IV | |
|  |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 01.03.  Строительство (реконструкция) муниципальных стадионов за счет средств местного бюджета\* |  | Итого: | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Мероприятие 01.04.  Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительных комплексов по поручению Губернатора Московской области «50 ФОКов» за счет средств местного бюджета\* |  | Итого: | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Мероприятие 01.05.  Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом за счет средств местного бюджета\* |  | Итого: |  |  | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | х |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие Р5. Спорт – норма жизни |  | Итого: | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| 2.1 | Мероприятие Р5.01. Капитальные вложения в муниципальные объекты физической культуры  и спорта |  | Итого: | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Введены в эксплуатацию муниципальные объекты физической культуры и спорта, единиц | х | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам : | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2024 год | 2026 год | 2027 год | х |
| I | | | | II | | | III | | | IV | | |  |
|  |  |  | | | |  | | |  | | |  | | |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие Р5.02. Строительство (реконструкция) объектов физической культуры  и спорта на территории военных городков |  | Итого: |  |  | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | х |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Введены в эксплуатацию объекты физической культуры и спорта  на территории военных городков, единиц | х | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| I | | | II | | | | III | | | IV | | |  |
|  |  |  | | |  | | | |  | | |  | | |  |  |  |  |
| 2.3 | Мероприятие Р5.03. Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительных комплексов по поручению Губернатора Московской области «50 ФОКов» |  | Итого: | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Введены в эксплуатацию объекты физкультурно-оздоровительных комплексов, единиц | х | х | Всего | Итого 2023 год | | | В том числе  по кварталам: | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| I | | | | II | | | III | | | IV |
|  |  | | |  | | | |  | | |  | | |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Мероприятие Р5.04. Строительство (реконструкция) муниципальных стадионов |  | Итого: |  |  | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | х |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Введены в эксплуатацию муниципальные стадионы, единиц | х | х | Всего | Итого 2023 год | | | В том числе  по кварталам: | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| I | | | | II | | | III | | | IV |  |  |  |  |
|  |  | | |  | | | |  | | |  | | |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Мероприятие Р5.05. Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом |  | Итого: |  |  | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | х |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Введены в эксплуатацию объекты спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом, единиц | х | х | Всего | Итого 2023 год | | | В том числе  по кварталам: | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| I | | | | II | | | III | | | IV |
|  |  | | |  | | | |  | | |  | | |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 5 | | Итого: |  |  | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | х |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | х |

\* данная строка заполняется только в случае выделения дополнительных средств из бюджета муниципального образования Московской области (ЦСР 18 Х ХХ 7ХХХХ) на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства, предусмотренных основным мероприятием Основное мероприятие Р5. Федеральный проект. «Спорт-норма жизни», вне рамок заключенного соглашения с Министерством строительного комплекса Московской области:

мероприятие 01.01 – P5.01;

мероприятие 01.03 – Р5.04;

мероприятие 01.04 – Р5.03.

мероприятие 01.05 – Р5.05.

4.2. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области

и адресный перечень объектов муниципальной собственности, на которые предоставляется

субсидия бюджетам муниципальных образований Московской области

4.2.1. Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области либо финансирование которых осуществляется за счет средств муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием Р5.01 подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наиме-нование объекта, адрес объекта | Мощность/  прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ  в соответствии  с классификатором работ | Сроки проведения работ\*\* | Открытие объекта/ завершение работ\*\* | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ  (тыс. руб.) | Профинан-сировано  на 01.01.2023  (тыс. руб.)\*\*\* | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий  из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости  до ввода  в эксплуатацию объекта капитального строительства/  до завершения работ  (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Муниципальное образование 1 | Х | Х | Х | Х | Х |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1 | Объект 1 |  |  |  |  |  |  | Итого по объекту: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Х | Х | в том числе | Х | Х | Х | Х | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Х | Х | кроме того: | Х | Х | Х | Х | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего по перечню | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нераспределенный остаток | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по мероприятию | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кроме того: | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов строительства/реконструкции | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых |  |  |  |  |  |  |
| открываемых |  |  |  |  |  |  |

\*\* Графа 5 заполняется в формате «дд.мм.гг. – дд.мм.гг.», графа 6 заполняется в формате «дд.мм.гг.».

\*\*\* Год начала реализации соответствующего мероприятия государственной программы Московской области. При формировании адресных перечней на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов указывается сумма, сложившаяся на 01.01.2023 года.

4.2.2. Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия

(иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области либо финансирование которых осуществляется за счет средств муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием Р5.02 подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наиме-нование объекта, адрес объекта | Мощность/  прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ  в соответствии  с классификатором работ | Сроки проведения работ\*\* | Открытие объекта/ завершение работ\*\* | Предельная стоимость объекта капитального строительства/ работ  (тыс. руб.) | Профинан-сировано  на 01.01.2023  (тыс. руб.)\*\*\* | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий  из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости  до ввода  в эксплуатацию объекта капитального строительства/  до завершения работ  (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Муниципальное образование 1 | Х | Х | Х | Х | Х |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1 | Объект 1 |  |  |  |  |  |  | Итого по объекту: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Х | Х | в том числе | Х | Х | Х | Х | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Х | Х | кроме того: | Х | Х | Х | Х | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего по перечню | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нераспределенный остаток | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  0  0 |
| Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по мероприятию | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  0  0  0 |
| Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кроме того: | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов строительства/реконструкции | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых |  |  |  |  |  |  |
| открываемых |  |  |  |  |  |  |

\* Графа 5 заполняется в формате «дд.мм.гг. – дд.мм.гг.», графа 6 заполняется в формате «дд.мм.гг.».

\*\*\* Год начала реализации соответствующего мероприятия государственной программы Московской области. При формировании адресных перечней на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов указывается сумма, сложившаяся на 01.01.2023 года.

4.2.3. Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области либо финансирование которых осуществляется за счет средств муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием Р5.03 подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наиме-нование объекта, адрес объекта | Мощность/  прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ  в соответствии  с классификатором работ | Сроки проведения работ\*\* | Открытие объекта/ завершение работ\*\* | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ  (тыс. руб.) | Профинан-сировано  на 01.01.2023  (тыс. руб.)\*\*\* | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий  из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости  до ввода  в эксплуатацию объекта капитального строительства/  до завершения работ  (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Муниципальное образование 1 | Х | Х | Х | Х | Х |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1 | Объект 1 |  |  |  |  |  |  | Итого по объекту: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Х | Х | в том числе | Х | Х | Х | Х | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Х | Х | кроме того: | Х | Х | Х | Х | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего по перечню | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Нераспределенный остаток | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по мероприятию | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кроме того: | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов строительства/реконструкции | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых |  |  |  |  |  |  |
| открываемых |  |  |  |  |  |  |

\*\* Графа 5 заполняется в формате «дд.мм.гг. – дд.мм.гг.», графа 6 заполняется в формате «дд.мм.гг.».

\*\*\* Год начала реализации соответствующего мероприятия государственной программы Московской области. При формировании адресных перечней на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов указывается сумма, сложившаяся на 01.01.2023 года.

4.2.4. Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области либо финансирование которых осуществляется за счет средств муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием Р5.04 подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наиме-нование объекта, адрес объекта | Мощность/  прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ  в соответствии  с классификатором работ | Сроки проведения работ\*\* | Открытие объекта/ завершение работ\*\* | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ  (тыс. руб.) | Профинан-сировано  на 01.01.2023  (тыс. руб.)\*\*\* | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий  из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости  до ввода  в эксплуатацию объекта капитального строительства/  до завершения работ  (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Муниципальное образование 1 | Х | Х | Х | Х | Х |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1 | Объект 1 |  |  |  |  |  |  | Итого по объекту: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Х | Х | в том числе | Х | Х | Х | Х | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Х | Х | кроме того: | Х | Х | Х | Х | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего по перечню | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Нераспределенный остаток | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по мероприятию | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кроме того: | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов строительства/реконструкции | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых |  |  |  |  |  |  |
| открываемых |  |  |  |  |  |  |

\*\* Графа 5 заполняется в формате «дд.мм.гг. – дд.мм.гг.», графа 6 заполняется в формате «дд.мм.гг.».

\*\*\* Год начала реализации соответствующего мероприятия государственной программы Московской области. При формировании адресных перечней на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов указывается сумма, сложившаяся на 01.01.2023 года.

4.2.5. Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области либо финансирование которых осуществляется за счет средств муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием Р5.05 подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наиме-нование объекта, адрес объекта | Мощность/  прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ  в соответствии  с классификатором работ | Сроки проведения работ\*\* | Открытие объекта/ завершение работ\*\* | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ  (тыс. руб.) | Профинан-сировано  на 01.01.2023  (тыс. руб.)\*\*\* | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий  из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости  до ввода  в эксплуатацию объекта капитального строительства/  до завершения работ  (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Муниципальное образование 1 | Х | Х | Х | Х | Х |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1 | Объект 1 |  |  |  |  |  |  | Итого по объекту: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Х | Х | в том числе | Х | Х | Х | Х | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Х | Х | кроме того: | Х | Х | Х | Х | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего по перечню | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нераспределенный остаток | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по мероприятию | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кроме того: | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов строительства/реконструкции | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых |  |  |  |  |  |  |
| открываемых |  |  |  |  |  |  |

\* Графа 5 заполняется в формате «дд.мм.гг. – дд.мм.гг.», графа 6 заполняется в формате «дд.мм.гг.».

\*\*\* Год начала реализации соответствующего мероприятия государственной программы Московской области. При формировании адресных перечней на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов указывается сумма, сложившаяся на 01.01.2023 года.

4.3.1 Адресный перечень объектов строительства, реконструкции муниципальной собственности, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области, предусмотренных мероприятием 01.02 Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наиме-нование объекта, адрес объекта | | Мощность/  прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ  в соответствии  с классификатором работ | Сроки проведения работ\*\* | Открытие объекта/ завершение работ\*\* | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ  (тыс. руб.) | Профинан-сировано  на 01.01.2023  (тыс. руб.)\*\*\* | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий  из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости  до ввода  в эксплуатацию объекта капитального строительства/  до завершения работ  (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Муниципальное образование 1 | | Х | Х | Х | Х | Х |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1 | Объект 1 |  | |  |  |  |  |  | Итого по объекту: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего по перечню | | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по мероприятию | | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  0 |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов строительства/реконструкции | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых |  |  |  |  |  |  |
| открываемых |  |  |  |  |  |  |

\*\* Графа 5 заполняется в формате «дд.мм.гг. – дд.мм.гг.», графа 6 заполняется в формате «дд.мм.гг.».

\*\*\* Год начала реализации соответствующего мероприятия государственной программы Московской области. При формировании адресных перечней на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов указывается сумма, сложившаяся на 01.01.2023 года.

5. Подпрограмма 6 «Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного

и жилого назначения»

5.1. Перечень мероприятий подпрограммы 6 «Строительство (реконструкция) объектов

административно-общественного и жилого назначения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный  за выполнение мероприятия |
| 2023 год | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов административного назначения |  | Итого: | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.02. Строительство (реконструкция) объектов административного назначения муниципальной собственности |  | Итого: | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Введены в эксплуатацию объекты административного назначения муниципальной собственности, единиц | х | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| I | II | III | IV |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 6 | | Итого: | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

5.2.1 Адресный перечень объектов строительства, реконструкции муниципальной собственности, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области, предусмотренных мероприятием 01.02 Подпрограммы 6 «Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного   
и жилого назначения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наиме-нование объекта, адрес объекта | Мощность/  прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ  в соответствии  с классификатором работ | Сроки проведения работ\*\* | Открытие объекта/ завершение работ\*\* | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ  (тыс. руб.) | Профинан-сировано  на 01.01.2022  (тыс. руб.)\*\*\* | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий  из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости  до ввода  в эксплуатацию объекта капитального строительства/  до завершения работ  (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Муниципальное образование 1 | Х | Х | Х | Х | Х |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1 | Объект 1 |  |  |  |  |  |  | Итого по объекту: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего по перечню | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нераспределенный остаток | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по мероприятию | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов строительства/реконструкции | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых |  |  |  |  |  |  |
| открываемых |  |  |  |  |  |  |

\*\* Графа 5 заполняется в формате «дд.мм.гг. – дд.мм.гг.», графа 6 заполняется в формате «дд.мм.гг.».

\*\*\* Год начала реализации соответствующего мероприятия государственной программы Московской области. При формировании адресных перечней на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов указывается сумма, сложившаяся на 01.01.2023 года.

Перечень мероприятий подпрограммы 7«Обеспечивающая подпрограмма»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный  за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01. «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
|  |  |  | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01.  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере строительства |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Мероприятие 01.02.  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Комитеты и отраслевые управления при администрации (по строительству) |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 7 | | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |